五山荟坊道路指示牌及落地发光灯箱导视制作安装项目

招 标 文 件

招   标   人：南通市阳光项目建设有限公司

招标代理机构：南通市通大全过程工程咨询有限公司

日        期：2024 年 12月13日

第一章 招标公告

一、招标条件：

南通市通大全过程工程咨询有限公司受招标人南通市阳光项目建设有限公司委托负责本项目的招标事宜。现对五山荟坊道路指示牌及落地发光灯箱导视制作安装项目进行公开招标。

二、项目的概况

1、招标范围：负责五山荟坊的道路指示牌及落地发光灯箱导视制作并进行现场安装。

2、质量：合格。

3、服务期：合同签订后7日历天完成制作和安装。

4、标段划分：1个标段

5、合同估算价：17万元；

三、投标人资格要求

1、具有独立法人资格，能承担本项目的企业；

2、拟派项目负责人为投标人正式员工；

3、自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过至少2个合同价3万元及以上的道路指示牌或户外广告灯箱项目。

4、本项目不接受联合体投标。

四、投标保证金

报名时须交投标保证金人民币1000元。

缴纳形式：银行转账。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年12月18日14时00分，地点为南通市恒隆国际A座16楼1615会议室。

2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、投标费用

本项目评委评标费由中标单位承担，具体金额以实际支出为准。

七、评标办法

本项目评标办法为最低价法，具体详见招标文件。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在南通市保障房建设投资集团有限公司网站上发布。

九、联系方式

招标人：南通市阳光项目建设有限公司

联系人：王工

联系电话：0513-59001129

招标代理：南通市通大全过程工程咨询有限公司

联系人：薛康栖

- 电话：15335086200

- 投标人须知及投标人须知前附表

- 一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 五山荟坊道路指示牌及落地发光灯箱导视制作安装项目 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 招标人指定地点 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 复合型园区基地+生态型生活街区，北区1栋和14栋地上总建筑面积8662㎡，其中：菜市场3000㎡，体育活动站304㎡，婴幼儿照护服务站400㎡，社区服务中心4604㎡，公厕85㎡，配电间129㎡，治安联防站8㎡，物业管理32㎡，垃圾房100㎡；南区2-13栋地上总建筑面积：18287㎡，其中：商业用房面积18065㎡、配套建筑面积222㎡，其中物业管理164㎡，消防控制室58㎡。 |
| 4 | 1.1 | 服务周期 | 合同签订后7日历天完成制作和安装。 |
| 5 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 1.2 | 招标范围 | 负责五山荟坊的道路指示牌及落地发光灯箱导视制作并进行现场安装。 |
| 7 | 1.3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 2.7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 15 | 报价方式 | 固定总价报价 |
| 10 | 11 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 12 | 投标保证金 | 1.投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 2.本项目投标保证金数额为1000元整，开标前以现金方式缴纳，投标截止时间前递交完成。 |
| 12 | 16.1 | 投标文件份数 | 采用纸质标书共肆份，正本壹份，副本叁份。 |
| 13 | 17.1 | 投标文件递交 地点及截止 时间 | 收件人：南通市通大全过程工程咨询有限公司 截止时间：2024年12月18日 14时00 分 递交地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座16楼1615会议室 |
| 14 | 20 | 开 标 | 开标时间：2024年12月18日 14 时00 分 开标地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座16楼1615会议室 |
| 15 | 21 | 评标委员会 | 评标委员会构成共3人及以上的单数。 |
| 16 | 30 | 履约保证金 | 是 履约担保的形式：转账。 履约保证金的金额：合同价的5%，投标人在收到中标通知书后，须在 7 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 履约保证金退还：本项目履约保证金待该项目合同履行完成后退还（无息）。 否 |
| 17 | 联系方式 |  | 招标人：南通市阳光项目建设有限公司 联系人：王工 联系电话：0513-59001129 招标代理：南通市通大全过程工程咨询有限公司 联系人：薛康栖 电话：15335086200 |
| 19、招标人补充的其他内容 |  |  |  |
| 本次招标采用纸质标书投标。 |  |  |  |

- 二、投 标 人 须 知

- （一）总 则

- 1、工程概况

1.1本招标项目说明详见本须知前附表第1项~第5项。

1.2招标范围：见本须知前附表第6项。

1.3按照《中华人民共和国招标投标法》及其它相关规定，现采用公开招标方式，择优选定制作和安装单位。

- 2、投标人资格要求

2.1本次招标要求投标人必须具备以下资格条件：

（1）具有独立法人资格，能承担本项目的企业；

（2）拟派项目负责人为投标人正式员工；

（3）自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过至少2个合同价3万元及以上的道路指示牌或户外广告灯箱项目。

2.2资格审查材料中的重要内容没有失实或者弄虚作假。

2.3本项目不接受联合体投标。

未尽之处具体详见招标文件第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。

2.4本项目采用资格审查方式：资格后审。

- 3、投标费用

3.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

3.2 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 4、其他

4.1招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

- （二）招标文件

- 5、招标文件的内容

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：评标方法

第三章：合同条款及格式；

第四章：投标文件格式；

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3根据本章对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改（招标答疑、补遗文件）等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

- 6、招标文件的澄清

6.1投标人从“南通市保障房建设投资集团有限公司网站（http://www.ntftjt.com/）”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2024年12月16日09时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：898101793@qq.com并电话告知（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在2024年 12月 16日09时后，在“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

- 7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

7.3本项目采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

7.4招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。

7.5异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

- （三） 投标文件

- 8、投标文件计量单位和使用文字

8.1投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

8.2 投标文件应使用中文编制,投标文件中必须使用其他文字的,必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件,由此引起的对投标人不利后果的,招标人概不负责。

- 9、本项目投标文件由资格审查文件、商务标两部分组成，具体应包括以下内容：

9.1资格审查文件

9.1.1投标单位营业执照副本；

9.1.2法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件；

9.1.3法人代表授权委托书、授权委托人的身份证复印件；

9.1.4拟派项目负责人为投标人正式员工（提供投标人为项目负责人2024年06月-11月连续6个月缴纳的社保证明材料和劳动合同缺一不可）；

9.1.5提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过至少2个合同价3万元及以上的道路指示牌或户外广告灯箱项目。此项需提供合同和发票（合同复印件中需体现金额；如未体现，需出具业主证明材料并加盖公章）；

9.1.6服务承诺书；

9.1.7投标人认为有必要提交的其他材料。

上所需的资料复印件均须加盖单位公章，并提供原件备查（如有）。

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

9.2商务标

9.2.1投标函；

9.2.2报价明细表；

9.2.3投标人认为有必要提交的其他材料。

- 10、投标文件的编制

10.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，投标人应当遵照执行，可以自行扩展，但不能随意删减，否则责任由投标人自负。

10.2投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

- 11、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

- 12、投标保证金

12.1投标人必须按照前附表规定的金额、形式递交投标保证金。

12.2未中标单位的投标保证金在开标结束后予以退还（不计利息）。

12.3中标单位在收到中标通知书后，须在 7 日内将履约保证金通过转账形式至南通市阳光项目建设有限公司账户（打款账号信息如下：名称：南通市阳光项目建设有限公司；开户行及账号：建行南通分行营业部3205 0164 8636 0000 1888），中标人凭履约保证金打款凭证申请退还投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。

12.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

12.4.1放弃中标项目的；

12.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

12.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

- （四） 投标报价

- 13、投标报价

13.1各投标单位根据相关规定，结合企业自身实力及市场行情就本项目的工作内容自行报价，工作内容如下：

| 序号 | 产品名称 | 规格（CM） | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外广告灯箱 | 80*80*2mm镀锌方管立柱，50*30*2mm镀锌方管骨架，10mm高密度雪弗板背板，蓝景LED户外防水模组，100mm厚铝型材框架，高清UV软膜。（灯箱尺寸：高300cm*宽500cm） | 15 | 平方 | 含审批费用 |
| 2 | 蓝白指示牌 | 直径100mm*2mm镀锌圆管立柱，3mm铝板折弯加背架板面面贴反光膜指示内容（板面尺寸：240cm*200cm） | 12 | 月 | 含审批费用 |
| 备注：1、自中标之日起投标单位需在7个工作日内完成制作安装及城管审批；自投放之日起，一年合作期内投标单位需保证灯箱和蓝白牌不被城管拆除；如被移除则中标单位须免费重新制作安装，否则不予结算； 2、户外灯箱：钢结构，LED发光灯带、灯箱布（需包含一次换画）、涉及用电的所有辅材（甲方供电）、涉及场地的绿化及报批； 3、蓝白牌：钢结构、铝板反光膜广告牌、涉及场地的绿化及报批。 |  |  |  |  |  |

13.2投标报价应包括完成本项目所需的材料费、制作费、安装费、城管局审批费用、税费、管理费、合理利润等为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求等一切费用。

13.3投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

13.4本项目评委评标费由中标单位承担，具体以实际支出为准。

13.5投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。

- 14、投标报价方式

投标报价采用固定总价方式报价。本项目的招标控制价为：人民币17万元，报价高于或等于招标控制价的视为无效报价，作废标处理。

- （五） 投标文件的密封和递交

- 15、投标文件的密封与标志

15.1投标文件由资格审查文件、商务标二部分组成。资格审查文件（壹式 肆 份，其中正本 壹 份，副本 叁 份，并分别标注）；商务标（壹式 肆 份，其中正本 壹 份，副本 叁 份，并分别标注）。投标人可将资格审查文件正副本、商务标正副本分别密封于一个密封袋。也可以将正本和副本分别密封，应在封袋上标明正、副本字样。

15.2资格审查文件、商务标二部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”、“商务标”，同时还要写明项目名称、投标人名称。

15.3投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

15.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

15.5无论中标与否，投标文件均不退还。

- 16、投标文件的递交

16.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

16.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 17、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

- （六） 开标、评标、定标

- 18、本次招标评标、定标办法

详见招标文件第二章。

- 19、招标人按投标须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

- 20、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

- 21、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

- 22、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

22.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

22.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

22.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

22.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

22.5投标报价低于项目成本或者高于或等于招标文件设定的招标控制价；

22.6同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

22.7未按招标文件要求提供投标保证金的；

22.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

22.9明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

22.10投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

22.11不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

22.12以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

22.13投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

- 23、评标、定标工作由招标人、招标代理组织进行。

- 24、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- 25、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 26、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 27、评标委员会在评标工作完成后，将中标结果在“南通市保障房建设投资集团有限公司网站”公布，公布的时间为三日。

- （七）授予合同

- 28、中标人在中标后与招标人签订服务合同，合同价按照中标人的报价签订。

- 29、中标通知书发出后7日内、合同签订前须齐交履约保证金，否则作自动放弃中标资格处理。

- 30、若中标人不能按本须知第30条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

- 31、因项目情况特殊，在授予合同时，招标人有权根据“报价表”中的服务内容予以变更，但不得对单价或其他的条款和条件作任何改变。

- 第二章  评标办法（最低价法）

特别说明：

投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。

- 一、评标程序

资格审查→商务标评审→确定中标人。

- 二、资格审查

1、投标人全部进入资格审查，由本项目评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，按照本项目招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

2、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

- 资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有独立法人资质 | 提供有效企业法人营业执照 |
| 2 | 法定代表人身份证明 | 有效的法定代表人身份证明书 | 有效的法定代表人身份证明书（格式见第四章）、法人身份证 |
| 3 | 授权委托书 （如有授权） | 有效的授权委托书 | 有效的授权委托书（格式见第四章）、授权委托人身份证复印件 |
| 4 | 项目负责人 | 拟派项目负责人为投标人正式员工 | 提供投标人为拟派项目负责人2024年06月-11月连续6个月缴纳的社保证明材料和劳动合同缺一不可 |
| 5 | 企业业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过至少2个合同价3万元及以上的道路指示牌或户外广告灯箱项目。 | 此项需提供合同和发票缺一不可（合同复印件中需体现金额；如未体现，需出具业主证明材料并加盖公章）； |
| 6 | 服务承诺 | 加盖公章 | （格式见第四章） |
| 特别提醒：以上1、2、4、5提供所需的证明材料复印件均须加盖单位公章,3、6提供原件并加盖公章，任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。 |  |  |  |

三、商务标评审

1、本项目招标控制价：¥17万元，报价高于或等于招标控制价的视为无效报价，作废标处理。

2、各投标人有效投标报价由低到高排序，排名第一（报价最低）的为第一中标候选人。如有最低报价相同者，由业主评委现场抽签确定中标单位。

3、有效报价是指低于本工程招标控制价的投标报价；高于或等于本工程招标控制价的投标报价为无效报价。

三、第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、若有效投标单位不足三家，但评标委员会认为仍具有竞争力的，可继续开标。

若只有两家投标单位，招标人则直接与两家单位进入竞谈，两家投标单位竞谈的限价为各自的第一轮报价（即投标时投标文件中报价），然后进行二轮报价（即最终报价），最终由投标报价最低的投标单位中标；若只有一家投标单位，招标人则直接与该单位谈判确定中标价，谈判的限价为该投标单位第一次的投标报价（即投标时投标文件中报价），最终以谈判报价为中标价。

五、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

- 第三章  合同主要条款

五山荟坊道路指示牌及落地发光灯箱导视制作安装合同

甲方：南通市阳光项目建设有限公司

乙方：

根据现行有效法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方提供本合同约定服务相关事宜，达成如下条款：

- 委托事项

- 1.1项目名称：五山荟坊道路指示牌及落地发光灯箱导视制作安装项目（以下简称“本项目”）

- 1.2合同范围：五山荟坊道路指示牌及落地发光灯箱导视制作安装（详见附件清单）

- 1.3具体要求：乙方对甲方提供的效果图进行深化设计并根据深化图效果制作。对于合同或设计图纸内未显示材质/品牌的材料/设备以完全反映设计效果、符合规范要求且符合甲方要求为最终标准，甲方有权要求乙方根据设计效果需要进行选择或调整材质/品牌；对于在合同或设计图纸内显示材质/品牌的材料/设备，若乙方为配合整体效果使用更高品质的材料/设备，甲方将不再追加费用；乙方不得使用更低品质的材料/设备，但经甲方书面同意的，甲方有权扣除不同品质材料/设备的差价。

- 服务期限

- 2.1服务期限为 7个日历天（包含法定节假日及休息日）。具体开始日期以甲方通知为准，完成日期以甲方验收合格并签署验收单之日为准。

- 服务内容

- 设计

☑️本项目营销展示包装由甲方提供设计方案，乙方应按照甲方提供的方案进行深化设计并由甲方确认。

- 采购/制作

乙方负责根据设计方案采购/制作营销展示包装所需的所有材料/设备，并负责运输、装卸。

- 安装

乙方负责根据设计方案进行营销展示包装材料、设备、物料的安装、布置、摆放。

- 撤场

营销展示期结束后，如需撤场，乙方负责在甲方指定时间内按甲方要求将营销展示包装物料拆卸、搬离。

- 验收及质保

- 验收时间：本合同约定的服务内容完成后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到乙方验收通知后3个工作日内组织验收。验收合格的，甲方在验收单上盖章；验收不合格的，乙方应限期整改，因整改导致延期交付的，乙方应承担相应违约责任。

- 验收标准：甲方依照双方确认的设计方案及符合甲方要求的展示效果进行验收。

- 4.3移交：甲方签署验收单后3个工作日内双方办理移交手续。

4.4质保期：1年。

- 4.5质保范围：质保期内，因乙方原材料或安装方法不到位等原因产生的服务成果质量、缺损等问题，乙方均提供免费维修。因自然灾害或其他不可抗力因素导致的，乙方维修服务费不得高于市场标准。

- 4.6质保期内响应时间：质保期内服务成果发生质量、缺损等问题的，乙方应自接到甲方通知后24小时内到场维修，48小时内完成维修；情况严重的，则需在24小时内维修完毕。否则，甲方有权单方面另行组织人力进行维修，因此而发生的维修费用从质保金中扣除，不足部分由乙方承担，而且乙方须对甲方的维修结果继续负责。

- 费用及支付

- 5.1 服务费用

- 5.1.1 合同总价为人民币     元。

- 5.1.2 本合同项下服务费用已包含乙方为执行和完成本合同项下工作内容所发生的全部费用，包括但不限于深化设计费、材料费、施工费、场地维护费、城管局审批费用、照明费、运输费用、人工费、维护费、清洁费、占地费、保险费、乙方的利润、税金及其他一切必要费用，且不因任何非约定因素上浮。乙方已充分考虑政府行为的交通管制和停工要求，以及停电、停水、二次驳运、施工场地可能不足、成品保护等所需措施的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，并已考虑了各种可能影响施工的因素并采取合理措施保证施工的正常进行所需费用，乙方不因此向甲方提出调价要求。任何未列在工程量清单和合同价格清单内但属于完成合同图纸内容必须的项目，其价款已被包含在其他已填报价款的项目中，今后不作调增，意即：任何的缺漏项（除非合同图纸上没有）皆由乙方承担并视为已被双方接受。

5.1.3本项目履约保证金为合同价的5%，合计人民币     元，待该项目合同履行完成后退还（无息）。

- 5.2 支付方式

付款方式：安装完成并通过甲方验收合格后，支付至合同价款的50%；余款待质保期满后无相关问题不计息全额一次性付清。甲方每次付款前，乙方均需提供相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权延迟付款且不承担违约责任。

- 甲方权利义务

- 甲方有权监督、督促乙方完成本合同约定的事项，并有权对服务成果进行验收，有权要求乙方及时纠正履行义务不符合合同约定的情形。

- 甲方根据项目发展需要，有权要求乙方一次或多次进场，相关费用已包含在合同总价内。

- 甲方应向乙方提供与乙方进行本合同项下服务有关的资料。

- 甲方应向乙方提供工程所需的水、电接驳点；协调与本项目作业相关的衔接工作。

- 甲方如需对设计方案做出特别重大修改的，应提前3个日历天通知乙方，乙方应按甲方调整后方案执行；修改费用包含在合同价内，乙方制作工期经甲方书面确认后相应顺延。

- 甲方应按照本合同约定及时、足额向乙方支付服务费。

- 服务期限内，甲方有权根据项目需要决定终止合同，且无需承担违约责任。甲方通知乙方解除合同的，乙方应当在收到甲方通知后立刻停止服务，否则由此造成的损失由乙方自行承担。合同解除前已经产生的服务费用经甲方确认后据实结算。

- 乙方权利义务

- 乙方承诺并保证具有履行本合同充分、有效的资质、资格或许可，并确保履行本合同的行为不侵犯任何第三方的合法权益。

- 乙方所提出的设计方案及现场布置等一系列工作及计划均需事先征询甲方意见并获得甲方书面批准认可后方可实施，且该设计方案必须符合国家、行业有关规定。对材料样品、材料清单未指定的其他材料，乙方在甲方书面确认采购样品后方可进行采购。

- 乙方制定各类方案提供给甲方后，如甲方认为需要修改，由乙方负责在甲方指定期限内完成相应的修改。

- 乙方定期以书面或会议的形式向甲方汇报进展情况，并及时反馈工程进度信息和答复甲方查询。

- 作业期间若第三方要求本项目支付押金、施工费、场地维护费等费用的，由乙方负责办理相关手续并承担全部费用。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本协议项下的委托事项进行转包或分包。

7.7因乙方产品质量或安装工艺不到位等原因造成人员安全事故、财产损失的由乙方承担责任。

- 知识产权与保密

- 甲方向乙方提供的任何资料相关知识产权归甲方所有；乙方为履行本合同而向甲方提交的全部服务成果及相关资料所产生的知识产权归甲方所有。未经甲方事先书面同意，乙方不得为履行本合同以外的目的使用前述内容。

- 乙方应当保证其提交的全部服务成果及相关资料不侵犯第三方的知识产权或肖像权、名誉权等权利，如有纠纷由乙方自行解决并承担全部责任，第三方如向甲方主张权利则甲方因此产生的一切费用及损失（包括但不限于违约金、损害赔偿、诉讼费、仲裁费、律师费及甲方因此受到的行政处罚等）均由乙方承担，甲方有权向乙方全额追索。

- 乙方应对甲方提供的或在本合同履行过程中接触到的，有关甲方的任何信息、文件、工作成果等的部分或全部及本合同内容严格保守秘密，未经甲方书面许可，不得向任何第三方透露。乙方保证乙方人员及为其提供服务的机构及其人员知悉保密信息的保密性并担保该等机构及人员履行同等保密义务。乙方应采取必要措施保证其雇员无论是在职中还是离职后均承担同样的保密义务。

- 甲方要求返还记载保密信息的资料、文件的，乙方应当立即返还；由于所载介质的性质所限导致不能返还的，乙方应当予以销毁并签发书面文件确认其所销毁的内容。

- 乙方违反本条任一款约定的，应按合同总额的20%向甲方支付违约金。

- 本条款效力独立于本合同，不因本合同的终止而终止。

- 违约责任

- 乙方未按约定时间完成服务的，每逾期一个日历天，则乙方应向甲方支付服务费总额的千分之一违约金；逾期超过30个日历天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担服务费总额20%的违约金。

- 乙方提供服务未达到本合同约定的质量、要求及标准的，甲方有权要求乙方在3个日历天内整改，乙方应按照甲方要求进行整改，因整改产生的费用由乙方承担，因整改造成逾期完工的，乙方应按本条约定承担逾期违约责任。乙方拒绝整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担服务费总额20%的违约金。

- 如甲方发现乙方捏造结算资料，甲方有权拒绝支付相应费用，有权要求乙方承担相当于服务费总额的10 %的违约金。

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项下任何权利或义务转让给第三方，否则甲方有权立即解除合同，乙方应向甲方支付服务费总额20%的违约金。

- 本合同因任何原因提前解除的，乙方应在收到甲方通知后3个日历天内退场完毕。若乙方未能按期退场的，甲方有权组织各方对乙方现场实际已完工程量进行复核，不合格的产品予以拆除，由此产生的损失由乙方承担。若乙方不参加复核的，将视为乙方认可甲方的复核结果，同意按项目现状交付给甲方且无任何异议。

- 本合同约定的违约金不足以弥补因违约行为给守约方带来的损失的，守约方有权继续追索。

- 甲方有权在本合同或甲方（含甲方关联方）与乙方（含乙方关联方）签署的其他合同项下的任意一期应付款中扣除乙方根据本合同应承担的违约金、赔偿金及其他合同约定的费用，乙方对此无异议。

- 不可抗力

- 以下情形为合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件：包括严重自然灾害，如强台风、7级以上地震、洪水、瘟疫等；社会异常事件，如罢工、骚乱等。

- 合同执行期间如发生不可抗力事件致使本合同不能继续履行，甲乙双方应当在友好协商的前提下变更或者解除本合同，双方互不承担违约责任。

- 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同义务时，应当在不可抗力发生后的3个工作日内通知另一方。

- 不可抗力事件发生时，双方均应尽一切合理的努力减轻不可抗力造成的后果，不可抗力造成的后果消失，合同可以继续履行的，合同期限自动顺延，双方均无须为此承担违约责任。

- 法律适用与争议解决

- 凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当友好协商解决。协商解决不成的，向南通仲裁委员会申请仲裁。

- 11.2本合同壹式陆份，甲乙双方各执叁份。

- 11.3本合同如有未尽事宜，双方可协商另行订立补充协议。任何关于本合同的变更事项，应签署书面的补充协议。双方另行签署的补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 11.4本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。附件与正文约定不一致的，以正文约定为准。本合同附件包括：

甲方：

法定代表人或委托代理人：

乙方：

法定代表人或委托代理人：

签署日期：    年   月   日

附件一：报价清单

# 第四章  投标文件格式

- 一、资格审查文件封面

项目

资格审查文件

项目名称：

投标人：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

日期：           年           月           日

- （一）法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                  （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （盖单位章）

日　期：

- （二）授权委托书

本人         （姓名）系                   （投标人单位名称）的法定代表人，现委托              （姓名）（身份证号：                ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

代　理　人：                   性别：                年龄：

代理人单位：                   部门：                职务：

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人：                  （签字或印章）

日期：

- （三）服务承诺书

_____________：

（一）我单位愿针对              项目进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有不实，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

（二）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程相关手续。

（三）按设计深度的要求进行制作和安装；

（四）在规定的时间按完成城管审批；

（五）确保并承诺自投放之日起，一年合作期内所有设施不被城管拆除；如被移除则我单位免费重新制作及安装，否则不予结算；

特此声明。

投标人：         （盖章）

法定代表人或其授权代理人：        (亲笔签字)

日 期：   年   月    日

- 资格审查文件中要求的相关材料

按招标文件要求提供

- 二、商务标封面

正本/副本

项目

商务标

投标人：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

日期：         年         月           日

（一）投  标  函

南通市阳光项目建设有限公司：

1．我方已仔细研究了（招标项目名称）招标文件的全部内容（含所有招标答疑），愿意以人民币（大写）             元（¥             ）的总价，并按合同规定实施和完成该标段的全部合同责任。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部服务工作及后续工作。

（4）我方承诺按合同约定完成售后服务工作。

（5）我方承诺按时按招标质量要求完成工作。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．（其他补充说明）。

投标单位(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年      月     日

| 项目名称：五山荟坊道路指示牌及落地发光灯箱导视制作安装项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（CM） | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 户外广告灯箱 | 80*80*2mm镀锌方管立柱，50*30*2mm镀锌方管骨架，10mm高密度雪弗板背板，蓝景LED户外防水模组，100mm厚铝型材框架，高清UV软膜。（灯箱尺寸：高300cm*宽500cm） | 15 | 平方 |  | 0.00 | 含审批费用 |
| 2 | 蓝白指示牌 | 直径100mm*2mm镀锌圆管立柱，3mm铝板折弯加背架板面面贴反光膜指示内容（板面尺寸：240cm*200cm）制作费 | 4.8 | 平方 |  | 0.00 | 含审批费用 |
|  |  | 审批费用 | 12 | 月 |  | 0.00 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费（6%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、自中标之日起投标单位需在7个工作日内完成制作安装及城管审批；自投放之日起，一年合作期内投标单位需保证灯箱和蓝白牌不被城管拆除；如被移除则中标单位须免费重新制作安装，否则不予结算； - 2、户外灯箱：钢结构，LED发光灯带、灯箱布（需包含一次换画）、涉及用电的所有辅材（甲方供电）、涉及场地的绿化及报批； - 3、蓝白牌：钢结构、铝板反光膜广告牌、涉及场地的绿化及报批。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价明细表

投标单位(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年      月     日